Министерство науки Российской Федерации

Российский Университет Дружбы Народов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку автоматизированной системы

«Эко Принт»

Выполнил: студент Иванов Сергей

Москва, 2025 г.

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Автоматизированная система (АС) «Эко Принт».

1.2. Срок сдачи системы

Общий срок выполнения работ: 6 месяцев.

Начало работ: 10 февраля 2025 г.

Окончание работ и сдача системы: 10 август 2025 г.

1.3. Краткое описание

Автоматизированная система (АС) «Эко Принт» предназначена для автоматизации процессов сбора, переработки пластиковых отходов и изготовления изделий на 3D-принтере. Система ориентирована на использование в вузах и организациях, заинтересованных в экологических инициативах.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Автоматизация процессов сбора пластиковых отходов в вузе или за его пределами, их учёта, переработки и изготовления изделий на 3D-принтере с вовлечением студентов, волонтёров и партнёров.

2.2. Цели создания системы

- Снижение экологической нагрузки за счёт переработки пластика.

- Стимулирование участия студентов и волонтёров через бонусную систему.

- Создание замкнутого цикла: сбор → переработка → производство.

- Повышение осведомлённости о проблемах экологии.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Автоматизируемые бизнес-процессы

- Регистрация участников (студенты, волонтёры, партнёры).

- Учёт сданного пластика (взвешивание, тип, дата).

- Начисление бонусов за участие.

- Оформление заказов на 3D-печать.

- Управление загрузкой 3D-моделей и печатью.

- Формирование отчётов по сбору и заказам.

3.2. Целевая аудитория

- Студенты и сотрудники вузов (16–35 лет).

- Волонтёры и экологические активисты.

- Партнёрские организации и вузы.

4. Требования к системе

4.1. Функциональные требования

4.1.1. Модуль регистрации и аутентификации

- Регистрация пользователей (студент, волонтёр, партнёр) с указанием ФИО, email, телефона и вуза.

- Вход в систему по логину и паролю.

- Восстановление пароля.

- Личный кабинет для просмотра истории операций и баланса бонусов.

4.1.2. Модуль учёта пластика

- Внесение данных о сданном пластике: вес, тип (PET, PP, ABS), дата сдачи.

- Привязка сдачи к пользователю и событию (например, «Эко-марафон»).

- Автоматическое начисление бонусных баллов (например, 10 баллов за 1 кг).

4.1.3. Модуль заказов и бонусной системы

- Каталог стандартных 3D-моделей (сувениры, канцелярия).

- Загрузка пользовательских 3D-моделей в формате STL.

- Оформление заказа на печать с выбором модели и количества.

- Автоматический расчет стоимости с учётом скидки по бонусным баллам (1 балл = 1 рубль, максимальная скидка 90%).

- Оплата заказа через интегрированную платёжную систему (банковская карта, онлайн-кошелек).

4.1.4. Модуль администрирования и отчётности

- Панель управления для администратора: управление пользователями, просмотр заказов, управление печатью.

- Формирование отчётов: объёмы сбора пластика по периодам, активность пользователей, финансовые отчёты по заказам.

4.2. Нефункциональные требования

- Производительность: поддержка до 1000 одновременных пользователей, время отклика интерфейса не более 2 секунд.

- Надёжность: время безотказной работы — 99%.

- Безопасность: шифрование передаваемых данных (HTTPS), хеширование паролей, разграничение прав доступа (ролевая модель).

- Масштабируемость: модульная архитектура, позволяющая добавлять новые функциональные блоки и подключать новые вузы.

4.3. Технические требования

- Фронтенд: адаптивный веб-интерфейс, работающий на ПК, планшетах и смартфонах.

- Бэкенд: REST API, реализованный на Python (фреймворк Django) или Java (Spring Boot).

- База данных: PostgreSQL для хранения структурированных данных.

- Хостинг: облачный сервер (например, Yandex Cloud, Selectel) с возможностью масштабирования.

Интеграции:

- Платежный шлюз.

- Сервис аналитики (Google Analytics).

- Система уведомлений (Email, Telegram Bot API).

4.4. Требования к интерфейсу и юзабилити

4.4.1. Структура и навигация

- Главная страница: содержит описание системы, кнопки-призывы к действию («Зарегистрироваться», «Сдать пластик», «Заказать изделие»).

- Шапка сайта (верхняя панель): логотип, главное меню («Главная», «Каталог», «Личный кабинет», «Войти»).

- Личный кабинет: боковое меню с разделами («Мой профиль», «Мои сдачи», «Мои заказы», «Бонусный счет»).

- Навигация: должна быть интуитивно понятной, с минимальным количеством кликов для доступа к ключевым функциям. Все кликабельные элементы (кнопки, ссылки) должны визуально отличаться.

4.4.2. Дизайн

- Визуальный стиль: современный, минималистичный дизайн в экологической цветовой гамме (оттенки зеленого, синего, белый фон).

- Главная страница: крупный заголовок «Эко Принт», подзаголовок с описанием проекта, качественные тематические фотографии (студенты сдают пластик, работа 3D-принтера, готовые изделия). Четко выделенные блоки с преимуществами системы.

- Формы: поля ввода должны иметь четкие подписи, кнопки отправки формы — контрастного цвета.

- Адаптивность: интерфейс должен корректно отображаться и быть удобным для использования на всех типах устройств.

4.4.3. Юзабилити

- Простота освоения: новый пользователь должен интуитивно понять, как зарегистрироваться и совершить первое действие.

- Информативность: система должна предоставлять обратную связь для всех действий (сообщения об успешной сдаче пластика, подтверждении заказа, ошибках ввода).

- Доступность: шрифты достаточного размера, соблюдение контрастности текста и фона.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1. Этапы работ

5.1. Подробный объём работ и этапы

Этап 1. Анализ и проектирование (2 недели)

- Содержание: Проведение интервью с заинтересованными сторонами. Детализация технических требований и функциональных сценариев.

- Результат: Утвержденное ТЗ, полный набор UML-диаграмм (прецедентов, последовательностей, состояний), ARIS-модель бизнес-процессов, прототипы ключевых экранов интерфейса.

Этап 2. Разработка (8 недель)

Содержание:

- Фронтенд (3 недели): Верстка адаптивных интерфейсов на HTML5, CSS3, JavaScript (фреймворк React/Vue.js). Реализация личного кабинета, форм сдачи и заказа.

- Бэкенд (5 недель): Разработка ядра системы на Python/Django: модели данных, API для фронтенда, логика бонусной системы и расчетов.

- База данных (2 недели, параллельно): Проектирование и наполнение БД PostgreSQL.

- Интеграции (2 недели, параллельно): Подключение платежного шлюза, настройка сервиса аналитики, реализация уведомлений по email.

Этап 3. Тестирование (2 недели)

Содержание:

- Функциональное тестирование: Проверка всех сценариев использования.

- Нагрузочное тестирование: Оценка производительности под нагрузкой.

- Тестирование безопасности: Проверка на уязвимости.

- Юзабилити-тестирование: С привлечением 5-10 представителей целевой аудитории.

- Результат: Отчет о тестировании с устраненными критическими и значительными ошибками.

Этап 4. Внедрение и сопровождение (2 недели + постоянно)

- Содержание: Развертывание системы на продуктивном сервере. Наполнение базы данными. Обучение администраторов и волонтеров.

- Результат: Работающая система в промышленной эксплуатации. Документация пользователя и администратора.

6. Порядок контроля и приёмки системы

6.1. Виды испытаний

- Функциональное тестирование.

- Проверка интеграций с оборудованием.

- Тестирование безопасности.

- Приёмочные испытания с участием заказчика.

6.2. Критерии приёмки

- Выполнены все функциональные требования.

- Система стабильно работает в течение 14 дней.

- Документация предоставлена в полном объёме.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации

7.1. Организационные мероприятия

- Назначение ответственных за внедрение.

- Информирование целевой аудитории о запуске системы.

- Обучение волонтёров и операторов.

7.2. Техническая подготовка

- Настройка серверного оборудования.

- Подключение и калибровка весов, 3D-принтеров.

- Организация точек сбора пластика.

8. Требования к документированию

8.1. Перечень документов

- Техническое задание.

- Руководство пользователя.

- Руководство администратора.

- Проектная документация (диаграммы, модели).

- Отчёт о тестировании.

8.2. Форма документов

Электронный формат (PDF, DOCX), версия для печати.

9. Источники разработки

- Методологии ARIS, UML.

- Анализ конкурентов: «РазДельный Сбор», «Filamentive», «Precious Plastic».

- Стандарты проектирования информационных систем.

- Экологические инициативы и практики вузов.